Հավելված

Բյուրեղավան  համայնքի ավագանու
   2021 թվականի մարտի  12 - ի N 12- Ա որոշման

Հ Ա Յ Տ

Բյուրեղավան համայնքի 2021 թվականի տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի

| Ծրագրի անվանումը | Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի ներքին բաշխիչ ցանցի կառուցում |
| --- | --- |
| Մարզ | ՀՀ Կոտայքի մարզ |
| Համայնքը /համայնքները | Բյուրեղավան համայնք Բյուրեղավան , Նուռնուս , Ջրաբեր բնակավայրեր |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Բյուրեղավան բնակավայր՝ Երևանից՝ 20 կմ, Հրազդանից՝ 35 կմ Նուռնուս բնակավայր՝ Երևանից՝ 30 կմ, Հրազդանից՝ 45 կմ Ջրաբեր բնակավայր՝ Երևանից՝ 26 կմ, Հրազդանից՝ 25 կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը | Բյուրեղավան համայնք՝ 12148 մարդ Բյուրեղավան բնակավայր՝ 11031 մարդ Նուռնուս բնակավայր՝ 672 մարդ Ջրաբեր բնակավայր՝ 445 մարդ |
| Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի |  |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | Ոչ |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝ - ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը, - գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը, - ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը, - լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ | Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան բնակավայրի ջրամատակարարումն ու ջրահեռացումն իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից 12 ժամյա գրաֆիկով և ունի 2750 բաժանորդ, Ջրաբեր բնակավայրը հանդիսանում է մեծածախ գնորդ, Նուռնուս բնակավայրում և ամառանոցային հատվածում «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի մատուցած ծառայություններից օգտվում է 571 բաժանորդ: Բյուրեղավան բնակավայրի 2712 տնային տնտեսություններից գազիֆիկացված է 2070-ը (76.4%), Նուռնուս բնակավայրի 156 տնային տնտեսություններից գազիֆիկացված է 92-ը (59%), Ջրաբեր բնակավայրի 92 տնային տնտեսություններից գազիֆիկացված է 68-ը (74.7%), Բյուրեղավան համայնքում առկա է 15 կմ երկարությամբ ոռոգման համակարգ, որից Ջրաբեր բնակավայրում օգտվում են բնակչության 100%, իսկ գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը կազմում է 9.5%, Նուռնուս բնակավայրում օգտվում են բնակչության 10%, իսկ գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը կազմում է 10%, փողոցային լուսավորության համակարգերը էներգախնայող են ( ԼԵԴ): |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի բարձր ճնշման ջրագծը 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվել է, իսկ ներքին բախշիչ ցանցը կառուցվել են դեռևս խորհրդային ժամանակներում, մաշված է և ունի մեծ կորուստներ: Կորուստների խնդիրը մեծ պարտքեր է առաջացնում բնակավայրին խմելու ջուր մատակարարող պոմպակայանի ծախսած էլեկտրաէներգիայի մասով, ինչը լրացուցիչ ծախս է համայնքի բյուջեի վրա: Խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է իրականացնել Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի ներքին բախշիչ ցանցի կառուցման, ՕԿՋ-ի և սանիտարական գոտու կառուցման աշխատանքներ: Ծրագրի իրականացումից հետո Ջրաբեր բնակավայրի ողջ բնակչությունը կապահովվի որակյալ խմելու ջրով, ցանցում կբացառվեն ջրի կորուստները, ՕԿՋ-ները կունենան անհրաժեշտ սանիտարական գոտի, համայնքի բյուջեի վրա առաջացող լրացուցիչ ծախսերը չեն լինի: Համայնքը հնարավորություն կունենա խնայված միջոցները ուղղելու այլ խնդիրների լուծմանը: |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագրային հայտը բխում է Հայաստանի Հանրապետության «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի դրույթներից և համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարությունից: Ծրագրի իրականացման նպատակն է Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրում ապրող շուրջ 490 քաղաքացիներին և տնտեսվարողներին ապահովվել որակյալ խմելու ջրով և զրոյացնել համայնքի բյուջեի վրա առաջացող լրացուցիչ ծախսերը: |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Ծրագիրն իրականացնելու համար արդեն կազմված են ներքին ցանցի կառուցման անհրաժեշտ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը, 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվել է բարձր ճնշման ջրագիծը, 2021 թվականին պետք է կազմակերպել մոտ 4150 մ երկարությամբ ներքին բաշխիչ ցանի և երկու 200 մ3 ՕԿՋ-ների կառուցման աշխատանքների գնման գործընթաց, կնքել պայմանագիր և հետևել կատարվող աշխատանքների իրականացման ընթացքին ու որակին: |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի | Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի ներքին բաշխիչ ցանցի կառուցման արդյունքում կունենանք նոր կառուցված խմելու ջրի համակարգ, նորոգված և սանիտարական գոտիով ՕԿՋ-ներ, ինչը կներառվի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկում։ Ծախսերը կապիտալ բնույթի են և ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքային սեփականություն հանդիսացող հիմնական միջոցների՝ արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով։ |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի ներքին բաշխիչ ցանցի կառուցման արդյունքում կունենանք նոր կառուցված խմելու ջրի համակարգ, նորոգված և սանիտարական գոտիով ՕԿՋ-ներ: Համակարգից օգտվում են Ջրաբեր բնակավայրի 92 տնային տնտեսությունները և մի շարք տնտեսվարողներ, որոնք գործունեություն են ծավալում բնկավայրի տարածքում: Խմելու ջրի կորուստնրը կնվազեն մոտ 1.4 լ/վ, ջրամատակարարման որակը և տևողությունը հնարավոր կլինի ավելացնել : |
| Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը | Շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է ստեղծել ժամանակավոր 20 աշխատատեղ /շինարարներ/։ |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Նախորդ տարվա բյուջեն` 389479.1 հազար ՀՀ դրամ . Պլան Փաստացի Տոկոս Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում` 449386.0 389479.1 86.7 -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից 358348.1 342106.6 95.4 - Սեփական եկամուտներ 111479.4 95241.2 85.4 -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 91037.9 47372.2 52.0 Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից 543835.0 468467.4 86.1 - Վարչական բյուջեի ծախսեր 301469.3 269363.3 89.3 -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 242365.7 199104.1 82.1 Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից 219088.7 176474.0 80.5 ճանապարհաշինություն 73770.7 73769.8 99.9 ջրամատակարարում 76724.7 35591.3 46.4 փողոցային լուսավորթյուն 17400.0 17325.0 99.5 առողջապահություն 51193.3 49787.9 97.2 |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | Ընթացիկ տարվա բյուջեն 466444.3 հազար ՀՀ դրամ , Պլան Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում` 443454.0 Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից 403887.4 սեփական եկամուտներ 110444,6 - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 69566.6 Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից 466444.3 - Վարչական բյուջեի ծախսեր 323110.0 -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 173334.3 Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից ընդանուր բնույթի ծառայություններ 1000.0 ճանապարհաշինություն 18000.0 ջրամատակարարում 109834.3 փողոցների լուսավորում ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություն 40500.0 հանգստի և սպորտի ծառայություն 3000.0 կրթություն |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | Համայնքի 2021 թվականի բյուջետային մուտքերը՝ ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով, 403887400 դրամ է, ֆոնդային մասով նախատեսվել է ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախս՝ 173334300 դրամի, որից 1000000 դրամը նախատեսված է ընդհանուր բնույթի ծառայությունների, 18000000 դրամը՝ ճանապարհաշինության, 109834300 դրամը՝ ջրամատակարարման, 40500000 դրամը՝ ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայությունների, 3000000 դրամը՝ հանգստի և սպորտի ծառայությունների իրականացման համար: |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝ - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ | 94 344 590 ՀՀ դրամ (100%) շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը կազմում է 1 748 000 դրամ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 150 000 դրամ, տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1 627 290 դրամ հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 361 620 դրամ |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 47 172 295 դրամ (50%) |
| Այլ ներդրողներ |  |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Ակիզբը հուլիս 2021թ. Տևողությունը՝ ըստ նախագծի |
| Ծրագրի ծախսերը | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը առկա են |
| Ամսաթիվ | 02 մարտ 2021թ. |

Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին  (Բյուրեղավան համայնքի Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի համակարգի  կառուցման առաջին փուլը ՝ բարձր ճնշման ջրագծի կառուցումը, իրականացվել է 2020 թվականին սուբվենցիոն ծրագրի միջոցով , երկրորդ փուլի իրականացումը կլուծի բնակավայրի խմելու ջրի խնդիրը ամբողջությամբ):

Համայնքի  տնտեսական  պատասխանատու         Սարգիս Ղազարյան

Հեռախոս, էլ.Փոստ  093346590, ghazarjan-sargis@mail.ru

___________________________________________________________________________________

Համայնքի  ղեկավար		______________________            Հակոբ Բալասյան

(անուն, ազգանուն)

ԿՏ.