**Հավելված**

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի
 Բյուրեղավան համայնքի ավագանու

 2025 թվականի հոկտեմբերի - ի N - Ա որոշման

 **Հավելված N 3**

**ՀՀ կառավարության 2006 թվականի**

**նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման**

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | *Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի եկեղեցու հարակից քաղաքային զբոսայգու հիմնանորոգման աշխատանքներ* |
| **Մարզ** | *Կոտայք* |
| **Համայնքը /համայնքները** | *Համայնքը՝ Բյուրեղավան* *Մասնակից բնակավայրը՝ Բյուրեղավան քաղաք* |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | *Բյուրեղավան բնակավայր՝ Երևանից՝ 20 կմ,*  *մարզկենտրոն Հրազդանից՝ 35 կմ* |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | *Բյուրեղավան համայնք՝ 13810 մարդ* *Բյուրեղավան բնակավայր՝ 12098 մարդ* |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | *Բյուրեղավան համայնքը չի հանդիսանում սահմանամերձ:* |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** |  |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** |  |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | *Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավան քաղաքի, Նուռնուս բնակավայրի մի մասի և ամառանոցային հատվածի ջրամատակարարումն ու ջրահեռացումն իրականացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից 12 (Բյուրեղավան քաղաք) և 24 (Նուռնուս բնակավայրի մի մասի և ամառանոցային հատվածի) ժամյա գրաֆիկով և ունի 3570 բաժանորդ, Ջրաբեր բնակավայրը հանդիսանում է մեծածախ գնորդ և 113 բաժանորդ:* *Բյուրեղավան բնակավայրի 2668 տնային տնտեսություններից գազիֆիկացված է 2099-ը (77%), Նուռնուս բնակավայրի 174 տնային տնտեսություններից գազիֆիկացված է 95-ը (55%), Ջրաբեր բնակավայրի 105 տնային տնտեսություններից գազիֆիկացված է 68-ը (65%),* *Բյուրեղավան համայնքում առկա է 15 կմ երկարությամբ ոռոգման համակարգ, որից Ջրաբեր բնակավայրում օգտվում են բնակչության 90%, իսկ գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը կազմում է 9.5%, Նուռնուս բնակավայրում օգտվում են բնակչության 10%, իսկ գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը կազմում է 10%:* *Բյուրեղավան համայնքում փողոցային լուսավորության համակարգերը էներգախնայող են( ԼԵԴ):* |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** |  *Բյուրեղավան բնակավայրի հանգստի գոտու վերանորոգման շրջանակներում 10 000 քմ. մակերեսով հողատարածքի վրա նախատեսվում է հիմնանորոգել Բյուրեղավան քաղաքի եկեղեցու հարակից քաղաքային զբոսայգու տարածքը՝ պայմանավորված մոտ 12 հազար բնակիչ ունեցող քաղաքում բնակիչների հանգիստը պատշաճ կազմակերպելու, կանաչապատ և ավելի բարեկեցիկ միջավայր ստեղծելու անհրաժեշտությամբ: Ծրագիրը ունի նաև բնապահպանական բաղադրիչ՝ կանաչապատ տարածքների բարեկարգումը և ավելացումը նպաստում է բնակավայրի կլիմայի մեղմանը հատկապես ամռան շոգ ամիսներին:* |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | *Բյուրեղավանի քաղաքային զբոսայգու հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման արդյունքում ունենալու ենք ավելի բարեկարգ, կանաչապատ, հանգստի գոտի զբոսանքի արահետներով, նստարաններով, լուսավորության նորաոճ համակարգով: Ծրագրային հայտը բխում է Հայաստանի Հանրապետության «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի դրույթներից և համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարությունից: Ծրագրի իրականացման նպատակն է Բյուրեղավան համայնքում ունենալ ևս մեկ կանաչապատ, բարեկարգ հանգստի գոտի:*  |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | *Ծրագրի արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ միջոցառումներն են՝ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացում, շինարական աշխատանքների մրցույթի անցկացում, պայմանագրի կնքում, շինարարության իրականացում:* |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում**  | *Ծրագրի իրականացումը կատարված ծախսերի չափով ազդեցություն կունենա հիմնական միջոցի արժեքի վրա: Ծրագրի իրականացման դեպքում համայնքի սեփականություն համարվող հիմնական միջոցի արժեքը կավելանա ծրագրի արժեքի չափով: Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են:* |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *Ծրագրի ուղղակի շահառու է հանդիսանում Բյուրեղավան բնակավայրի ողջ բնակչությունը՝ 12098 մարդ: Ծրագրի իրագործումը հատկապես դրական ազդեցություն կունենա մատաղ սերնդի դաստիարակության վրա, կձևավորվի բարեկիրթ, քաղաքը և իր միջավայրը սիրող, հանդուրժող քաղաքացի:*  |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** |  *Շինարարության աշխատանքների իրականացման ընթացքում կստեղծվեն ժամանակավոր նոր աշխատատեղեր: Շինարարության աշխատանքներին ներգրավված բանվորական ուժը հիմնականում պետք է լինի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներից կազմված:* |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը**2024թ. | *Նախորդ տարվա բյուջեն 659290100 դրամ.Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները****այդ թվում*՝ | **792659.3** | **659290.1** | **83.2** |
| *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 566772.9 | 561551.6 | 99.1 |
| *- Սեփական եկամուտներ* | 172364.8 | 166365.9 | 96.5 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 236885.5 | 97738.5 | 41.3 |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* | **1018302.5** | **685306.7** | **67.3** |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 566772.9 | 464446.1 | 81.9 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 553352.7 | 220860.6 | 39.9 |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | **553352.7** | **220860.6** | **39.9** |
| - *կրթություն* | 336931.9 | 122742.3 | 36.4 |
| *-մշակույթ* | 4000.0 | 2001.0 | 50.0 |
| *-առողջապահություն* | 19900.0 | 19815.0 | 99.6 |
| - *ոռոգում* | 38300.0 | 9389.8 | 24.5 |
| *-օրենսդիր, գործադիր* | 2520.8 | 2063.8 | 81.9 |
| *-սոցիալական* | 2100.0 | 600.0 | 28.6 |
| *-բնակարանային շինարարություն* | 52000.0 | 1947.6 | 3.8 |
| *-կեղտաջրերի հեռացում* | 17000.0 | 14557.8 | 85.6 |
| - *աղբահանում* | 39700.0 | 39669.4 | 99.9 |
| - *տրանսպորտ* | 40900.0 | 8073.9 | 19.7 |

 |
| **Ծրագրի իրականացման նախորդ  տարվա համայնքի  բյուջեն**2025թ. |  *982194500 դրամ.Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*

|  |  |
| --- | --- |
|   | ***Պլանը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում****այդ թվում՝* | **982194.5** |
| - *Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 646961.5 |
| - *սեփական եկամուտներ* | 180725.5 |
| *- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 411408.7 |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* | 1245436.7 |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 579035.8 |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 831400.9 |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,****որից՝* | **831400.9** |
| *-կրթություն* | 432599.6 |
| *- մշակույթ, հանգիստ* | 5500.0 |
| *-սոցիալական պաշտպանություն* | 1500.0 |
| *-օրենսդիր, գործադիր* | 2150.0 |
| *-ճանապարհաշինություն* | 318531.3 |
| *-փողոցային լուսավորություն* | 1000.0 |
| *-բակեր* | 52020.0 |
| *- ջրամատակարարում , ոռոգում* | 14100.0 |
| *- աղբահանություն* | 4000.0 |

 |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն 804157600 դրամ. |
| Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 876262200 դրամ. |
| Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Ծրագրի իրականացման տարի2026թ | Ծրագրի իրականացման տարվանհաջորդող տարի 2027թ |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**այդ թվում՝ |  **804157.6** | **876262.2** |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ |  723657.6 | 776262.2 |
| - Սեփական եկամուտներ |  210906.9 | 224645.8 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ |  231500.0 | 224822.2 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի,** որից՝ |  **889157.6** | **926262.2** |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր |  572657.6 | 651440.0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր |  316500.0 | 274822.2 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի, որից՝** |  **316500.0** | **274822.2** |
| -օրենսդիր, գործադիր |  2000.0 | 98000.0 |
| -տրանսպորտ |  102000.0 | 132000.0 |
| -փողոցային լուսավորություն |  40000.0 |  |
| -ոռոգում |  50000.0 |  |
| -նախադպրոցական կրթություն |  22500.0 | 44822.2 |
| -հանգիստի, սպորտի ծառայություն |  100000.0 |  |
| **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**/*ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար**համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/* | **190000.0** | **274822.2** |
| -հանգիստի, սպորտի ծառայություն |  100000.0 |   |
| -օրենսդիր, գործադիր | 98000.0 |  |
| -ոռոգում  | 50000.0 |  |
| - նախադպրոցական կրթություն | 44822.2 |  |
| - տրանսպորտ | 132000.0 |  |
| -արտաքին լուսավորություն | 40000.0 |  |

 |
|  **Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում** | ***նախորդ տարվա  հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը 104.4 %***  |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկ- ներով** |  Համայնքի 2026 թվականի բյուջետային մուտքերը՝ ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով, 723657.6 հազ. դրամ է: |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝****- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեք դրամ,****- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ դրամ,****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ****ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** |  *118 298 930 դրամ* *2 180 000 դրամ* *270 000 դրամ* *1 934 356դրամ ներառված է ծրագրի ընդհանուր բյուջե տողում*  *644 952 դրամ ներառված է ծրագրի ընդհանուր բյուջե տողում* |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը, այդ թվում՝ սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման համար բացված նպատակային համայնքային հաշվեհամարից ներդրվող մասնաբաժինը*** |  *75% 88 724 197 դրամ* *75% 88 724 197 դրամ* |
| ***Այլ ներդրողներ*** |  |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | *8 ամիս* |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** |  *Կից ներկայացվում են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը* |
| ***Ամսաթիվ*** | *16 հոկտեմբեր 2025թ.* |

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու Սարգիս Ղազարյան**

**Հեռախոս, էլ.Փոստ 093346590,** **ghazaryan-sargis@mail.ru**

**Համայնքի ղեկավար \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Հակոբ Բալասյան**

 *(անուն, ազգանուն)*

 *ԿՏ.*